ReconTool

Herramienta de reconocimiento y pentesting asistido por IA
Línea Red Team · Módulo Ciberseguridad Avanzada

Práctica 1 — Desarrollo de Herramienta de Ciberseguridad con IA
Máster en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial · Evolve
Autor: [Nombre y apellidos del alumno]
Fecha: 04 / 06 / 2026
Repositorio: https://github.com/ionut5251/Proyecto-ReconTool.git

# Índice de contenidos

1. Portada

2. Índice de contenidos

3. Resumen ejecutivo

4. Descripción del problema y justificación de la solución

5. Arquitectura técnica

6. Proceso de desarrollo (fase a fase)

7. Guía de despliegue

8. Manual de uso de la herramienta

9. Conclusiones y lecciones aprendidas

10. Road map de mejora (Práctica 2)

# 3. Resumen ejecutivo

ReconTool es una herramienta web de reconocimiento ofensivo y apoyo a pentesting desarrollada en el marco del Máster en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial. El proyecto combina escaneo de servicios (nmap), correlación de vulnerabilidades (base local y API NVD), OSINT pasivo y sugerencia de vectores de ataque mediante modelos de lenguaje (OpenAI u Ollama local), con un módulo de explotación controlada en entornos autorizados.

La herramienta responde a la necesidad de automatizar las fases iniciales de una auditoría ofensiva — reconocimiento, priorización de hallazgos y documentación — sin sustituir el criterio del analista. El flujo se organiza en dos fases: recon pasivo (puertos, CVEs, OSINT y plan de ataque) y ataque activo bajo confirmación del usuario, ejecutando solo el vector detectado (FTP anónimo, Telnet, SMB, etc.).

El desarrollo se ha realizado con asistencia de IA (Cursor) siguiendo arquitectura modular en Python/FastAPI y frontend estático. Toda la documentación viva del proyecto reside en la bóveda Obsidian bovrecon/, interconectada con guías de API, pipeline, despliegue en Kali y roadmap. El código está versionado en GitHub.

En la versión actual, desplegada localmente (127.0.0.1:8000) por limitaciones económicas del servidor Hetzner, la herramienta genera informes de auditoría en Word e HTML con capturas automáticas de evidencia. Se han validado vectores sobre laboratorios controlados (FTP, Telnet y SMB). La evolución hacia despliegue cloud y agente IA plenamente autónomo constituye el siguiente hito del proyecto.

# 4. Descripción del problema y justificación de la solución

En auditorías de seguridad y laboratorios de Red Team, el reconocimiento inicial consume una parte significativa del tiempo: identificar puertos abiertos, asociar CVEs, decidir el siguiente paso y documentar hallazgos. Las herramientas existentes (nmap, searchsploit, smbclient, etc.) son potentes pero fragmentadas; el analista debe correlacionar manualmente resultados y redactar informes.

ReconTool unifica este flujo en un panel web accesible, inspirado en interfaces tipo Shodan pero orientado a pentesting ético en scope acordado. La integración de IA permite priorizar vectores cuando coexisten varios servicios (por ejemplo FTP y SMB) y generar recomendaciones en lenguaje natural, mientras un motor operativo (ai_operational.py) elige el módulo de explotación más adecuado.

Se eligió la línea Red Team (práctica #07 del enunciado: reconocimiento activo automatizado) por alineación directa con el temario del máster y la posibilidad de demostrar un pipeline completo: recon → CVE → vector → flag → informe. El uso exclusivo en entornos autorizados (VPN de laboratorio, VMs propias) garantiza el cumplimiento ético y legal.

# 5. Arquitectura técnica

La solución sigue una arquitectura en capas: frontend estático (HTML/CSS/JS), API REST FastAPI, servicios de dominio modulares y dependencias externas (nmap, NVD, LLM, smbclient en Kali).

Componentes principales:
• Frontend: index.html (búsqueda) y results.html (resultados en dos fases).
• API: /api/scan (pasivo), /api/attack (activo), /api/report (informes).
• Pipeline: scan_pipeline.py orquesta nmap, CVE, OSINT, plan de ataque y explotación.
• Módulos ofensivos: ftp_probe, telnet_probe, smb_probe ejecutados vía exploit_runner.
• IA: ai_advisor (vectores) y ai_operational (elección de módulo).
• Documentación: bóveda Obsidian bovrecon/ con más de 25 notas enlazadas.

Figura 1. Diagrama de arquitectura lógica de ReconTool.

El diagrama de flujo de datos (secuencia usuario → API → nmap → CVE → IA) está documentado en bovrecon/02-Arquitectura/Flujo-de-datos.md y puede exportarse desde Obsidian como figura adicional si se desea sustituir la imagen anterior.

# 6. Proceso de desarrollo (fase a fase)

Figura 2. Pipeline operativo en dos fases.

## Fase A — Diseño y arquitectura

Definición de visión Red Team, estructura code/backend + code/frontend, bóveda bovrecon y repositorio GitHub.

## Fase B — Recon pasivo

Integración nmap, enriquecimiento CVE (NVD + JSON local), OSINT pasivo (reverse DNS, probe HTTP) y UI de resultados.

## Fase C — IA y vectores

Servicio ai_advisor con OpenAI/Ollama, playbook de respaldo y panel de vectores sugeridos en la UI.

## Fase D — Explotación modular

Módulos FTP, Telnet y SMB; router de servicios; fase activa desacoplada con botón «Proceder con ataque».

## Fase E — IA operativa

ai_operational.py elige módulo cuando hay varios puertos abiertos; heurística telnet → smb → ftp → http.

## Fase F — Informes y evidencias

Generación Word/HTML con logo, capturas automáticas por paso (Pillow) y descarga desde la UI.

## Fase G — Documentación y pruebas

Pruebas en Kali con VPN de laboratorio; script recontool para arranque; commits incrementales en GitHub.

## Evidencias de interfaz (capturas representativas)

A continuación se incluyen mockups generados del estado actual de la UI. Sustituir por capturas reales del navegador si se desea mayor fidelidad visual.

Figura 3. Pantalla de búsqueda.

Figura 4. Fase 1 — recon pasivo y plan de ataque.

Figura 5. Fase 2 — ataque activo e informes.

## Herramientas de IA utilizadas en el desarrollo

Cursor — IDE con agente IA para implementación, refactor y documentación.

Modelos LLM — OpenAI GPT-4o-mini y/o Ollama (llama3.2) en runtime de la herramienta.

Obsidian — documentación viva interconectada (bovrecon/).

# 7. Guía de despliegue paso a paso

Nota: el enunciado recomienda Hetzner Cloud. Por restricciones económicas actuales el despliegue documentado es local/Kali; la migración a VPS es directa (mismos pasos sin VPN de lab).

## 7.1 Requisitos

Python 3.10+, nmap en PATH, smbclient (Kali: samba-common-bin).

Privilegios elevados para nmap -sS -O (root o Administrator).

Opcional: OPENAI_API_KEY o Ollama local para IA.

## 7.2 Instalación (Windows — desarrollo)

cd "Proyecto ReconTool\code\backend"

python -m venv venv

.\venv\Scripts\Activate.ps1

pip install -r requirements.txt

copy .env.example .env

python run.py

Abrir http://127.0.0.1:8000

## 7.3 Instalación (Kali — pruebas ofensivas)

git clone https://github.com/ionut5251/Proyecto-ReconTool.git

cd Proyecto-ReconTool && git pull

chmod +x recontool && bash recontool

Conectar VPN del laboratorio antes de escanear IPs internas.

## 7.4 Despliegue futuro en Hetzner (planificado)

Provisionar VPS Ubuntu, instalar nmap, Python, smbclient.

Clonar repo, configurar .env y systemd o Docker.

Exponer puerto 8000 con reverse proxy (nginx) y HTTPS.

Dominio propio apuntando a la IP del VPS.

# 8. Manual de uso de la herramienta

Esta sección describe el uso básico de ReconTool. El alumno puede ampliarla con capturas reales del flujo completo.

1. Acceder a la URL del servidor (local: http://127.0.0.1:8000).
2. Introducir la IP o hostname autorizado y pulsar «Escanear».
3. Revisar la Fase 1: puertos, CVEs, OSINT, vector detectado y análisis IA/playbook.
4. Pulsar «Proceder con ataque activo» para ejecutar el módulo correspondiente (FTP, Telnet, SMB…).
5. Si se captura flag, descargar informe Word (.docx) o HTML desde el panel final.
6. Consultar bovrecon/ para detalle técnico de API, módulos y configuración .env.

[Espaacio reservado para capturas adicionales del manual — completar por el autor.]

# 9. Conclusiones y lecciones aprendidas

ReconTool demuestra que es viable construir, con apoyo de IA en el desarrollo y en runtime, una herramienta de Red Team modular y documentada profesionalmente en el plazo de una práctica académica.

Lecciones aprendidas:
• La separación recon pasivo / ataque activo mejora la claridad operativa y reduce ejecuciones no deseadas.
• La correlación CVE automática aporta valor, pero requiere filtrado para evitar ruido en servicios genéricos.
• La IA es útil para priorizar vectores, pero debe complementarse con módulos deterministas y heurísticas de respaldo.
• La documentación continua (Obsidian + Git) facilita retomar el proyecto tras pausas y preparar la entrega.

Limitaciones actuales: despliegue local en lugar de Hetzner, módulos de explotación limitados a servicios concretos, y dependencia de herramientas del sistema (nmap, smbclient) en el host donde corre el backend.

Con tiempo y esfuerzo, el proyecto puede evolucionar hacia un agente autónomo multi-fase (recon → explotación → post-explotación), despliegue cloud accesible desde Internet y cumplimiento íntegro de todos los requisitos formales de la práctica. La base técnica, el repositorio y la documentación ya soportan esa extensión.

# 10. Road map de mejora (Práctica 2)

El road map siguiente recoge las líneas estratégicas acordadas para la segunda entrega. Cada eje es independiente pero se refuerzan entre sí: la base de datos (3–4) alimenta la IA; la orquestación local (2) requiere gobernanza (5); la experiencia visual y CLI (1) hace visible todo el proceso.

## 10.1 Experiencia visual y consola de operaciones (IA visible)

Objetivo: elevar la UI y ofrecer transparencia total sobre lo que hace el sistema.

Mejoras planificadas:
• Rediseño de interfaz (dashboard más rico, estados en tiempo real, mejor jerarquía visual).
• Panel de consola integrado: stream de comandos ejecutados (nmap, smbclient, scripts) con salida en vivo, similar a una terminal embebida.
• Modo «asistente conversacional»: la IA propone el siguiente paso y el usuario aprueba, rechaza o pide alternativa antes de ejecutar acciones sensibles.
• Registro visual paso a paso de decisiones de la IA (vector elegido, razón, confianza).

## 10.2 Módulos ofensivos y orquestación del toolchain local

Objetivo: ampliar capacidades ofensivas y usar el software ya instalado en el equipo del analista.

Mejoras planificadas:
• Refactor de módulos FTP, Telnet y SMB; nuevos módulos (HTTP/HTTPS, SSH, RDP según scope).
• Capa «Tool Orchestrator»: detectar binarios en PATH (nmap, smbclient, curl, etc.), ejecutarlos con permisos controlados y parsear salida.
• Si falta una herramienta, recomendación automática (paquete Kali/Windows, enlace a documentación) según la tarea solicitada.
• Plantillas de comandos validados por tipo de servicio, no ejecución libre sin lista blanca.

## 10.3 Base de datos e historial de engagements

Objetivo: no perder escaneos, procedimientos ni flags obtenidas.

Mejoras planificadas:
• Persistencia en SQLite/PostgreSQL: objetivos, resultados nmap, CVEs, fases pasiva/activa, flags, informes generados.
• Historial buscable por IP, fecha y estado (éxito/parcial/error).
• Versionado de cada «engagement» (sesión de trabajo) con exportación JSON/Word desde el histórico.
• API interna para reabrir un caso y continuar donde se dejó.

## 10.4 Aprendizaje asistido a partir de datos agregados (IA contextual)

Objetivo: que la IA mejore recomendaciones usando patrones de casos previos (privacidad y scope académico).

Mejoras planificadas:
• Embeddings o resúmenes estructurados de engagements guardados (sin datos sensibles fuera del entorno del usuario).
• Sugerencia de vectores y comandos basada en «casos similares» (mismo puerto/servicio/OS).
• Feedback del usuario (útil / no útil) para afinar priorización.
• Separación estricta: aprendizaje local por instalación vs. modelo global solo si el alumno/organización lo autoriza.

## 10.5 Línea temporal, replay de sesiones y gobernanza operativa

Objetivo: cerrar el ciclo «ver → entender → demostrar → repetir» y cumplir requisitos de despliegue y seguridad del enunciado.

Esta línea materializa la idea en borrador: no solo guardar datos, sino reproducir el engagement como una cronología interactiva (qué se hizo, en qué orden, qué devolvió cada herramienta y qué decidió la IA en cada momento). Útil para el máster (demostración oral), auditoría y depuración.

Mejoras planificadas:
• Timeline forense por engagement: eventos ordenados (scan, CVE, decisión IA, exploit, flag).
• Modo replay: revisar una sesión pasada paso a paso sin re-ejecutar contra el objetivo.
• Políticas de ejecución: scope obligatorio (solo IPs autorizadas), confirmación antes de exploit, lista blanca de comandos.
• Despliegue profesional: Hetzner/Docker, HTTPS, variables en entorno seguro (cumplimiento requisito VPS).
• Mejoras de rendimiento: cola de escaneos, caché NVD, ejecución paralela donde aplique.

## 10.6 Resumen de hitos (tabla)

| Eje | Prioridad | Dependencias | Horizonte |
| --- | --- | --- | --- |
| UI + consola IA | Alta | — | Q1 post-entrega |
| Toolchain + módulos | Alta | Gobernanza (10.5) | Q1–Q2 |
| Base de datos | Alta | — | Q1 |
| IA contextual (RAG) | Media | Base de datos | Q2 |
| Timeline + Hetzner | Media | BD + logs | Q2 |

Integraciones futuras (requisito del enunciado): API Shodan/Censys para OSINT enriquecido, webhooks de alerta, exportación a SIEM o ticketing, y MCP para conectar Cursor u otros IDEs al motor de ReconTool.